Информация

к ежегодному отчету о деятельности

АО «ЕЭК» за 2015 год по регулируемым услугам

Электрическая станция АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» является  электрической станцией конденсационного типа, предназначенной для производства электрической энергии. Производство тепловой энергии на такой станции должно обеспечивать собственное потребление. Но в силу своего географического расположения, электрическая станция обеспечивает теплом посёлок Аксу и близлежащие промышленные предприятия.

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 31 декабря 2013 года № 175-ОД утвержденный тариф на среднесрочный период 2014-2016 годы по производству тепловой энергии в размере 913,29  тенге за 1 Гкал без учета НДС.

С 1 июля  2015 года до 1 июля 2016 года приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 16 июня  2015 года № 85-ОД утвержден временный компенсирующий тариф по производству тепловой энергии в размере 907,22  тенге за 1 Гкал без учета НДС.

Единственным потребителем хозпитьевой воды является ГКП "Аксу су арнасы"  для водоснабжения потребителей поселка Аксу.

С 1 мая 2014 года приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 31 декабря 2013 года № 176-ОД  утвержден  тариф на среднесрочный период 2014-2016 годы в размере 21,85 тенге/м3 без учета НДС.

- Информация об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

Инвестиционная программа по производству теплоэнергии на 2014- 2016 годы утверждена совместным приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области  от 23 июля  2013 года  № 89-ОД и Министерства  индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 15.08.2013 г № 276  года  на сумму 17643 тыс. тенге. В 2015 году утвержденная инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия на сумму 6023 тыс.тенге:

- капитальный ремонт блока №3 – 1722 тыс. тенге

- капитальный ремонт блока №4 –  4217 тыс. тенге

- капитальный ремонт общестанционного  оборудования – 84 тыс. тенге.

В 2015 году по производству тепловой энергии финансирование мероприятий направленных на восстановление производственных активов станции составило 5 300 тыс. тенге, а именно:

- капитальный ремонт блока №3 – 1 045 тыс. тенге

- капитальный ремонт блока №4 –  2 073 тыс. тенге

- капитальный ремонт блока №7 –  1 526 тыс. тенге

- капитальный ремонт общестанционного  оборудования – 656 тыс. тенге.

В связи с увеличением выработки электрической энергии и уменьшением реализации теплоэнергии снизился коэффициент распределения  затрат на тепловую энергию с 0,00144 до 0,00113. Капитальные ремонты выполнены в полном объеме.  Снижение обусловлено уменьшением коэффициента распределения.

Согласно энергоаудита, проведенного в 2014 году ТОО «Казахская экологическая группа», основным источником повышения энергоэффективности является реконструкция блока №5.

Экономия, полученная в 2015 году по капитальным ремонтам по виду деятельности «Производство теплоэнергии» будет направлена в 2016 году в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополий и регулируемых рынках» на проведение замены теплосилового оборудования энергоблока №5 электрической станции АО «ЕЭК».

Инвестиционная программа на услуги по подаче воды по распределительным сетям на 2014- 2016 годы утверждена совместным приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области  от 22 июля  2013 года  № 88-ОД и Министерства  регионального развития Республики Казахстан от 15.08.2013 г № 195/НК года  на сумму 134 727 тыс. тенге. В 2015 году утвержденная инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия на сумму 65 389 тыс.тенге:

- капитальный ремонт бака осветлителя №3 и механического фильтра № 3  – 29 054 тыс. тенге

- капитальный ремонт бака осветлителя №4 и механического фильтра № 4  – 36 335 тыс. тенге

В 2015 году выполнен капитальный ремонт :

- механического фильтра и бака осветлителя № 4 на сумму 13 665 тыс. тенге;

- общестанционного оборудования на сумму 15 714 тыс. тенге.

- приобретен хлоратор воды «ЕSСО» на сумму 3 540 тыс. тенге.

Капитальный ремонт бака осветлителя №3 и мех. фильтра №3 в 2015 году на сумму 29 054 тыс.тенге был произведен в 2014 году.

В связи с выводом 7 блока в капитальный ремонт (ранее планировался его вывод в реконструкцию) сместился график ремонта мех. фильтра № 4 на 2016 год. В 2016 году будет выполнен капитальный ремонт мех. фильтра и бака осветлителя № 4. Таким образом, все мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе на 2014-2016 годы будут выполнены в полном объеме.

Средний тариф утвержден приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Павлодарской области 176-ОД от 31.12.2013г. на весь период действия инвестиционной программы.

- Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период.

| № п/п | Вид продукции работ (услуг) | Доход | Себестоимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.тенге | тыс.тенге |
| 1 | Реализации теплоэнергии | 25 715 | 35 523 |
| 2 | Реализация воды хоз.питьевой | 6 401 | 17 220 |

В результате производственно-хозяйственной деятельности в 2015 году получен доход:

Услуги по производству тепловой энергии -  25 715тыс. тенге,

Услуги водоснабжения - 6401 тыс. тенге.

Расходы за отчетный период составили:

Услуги по производству тепловой энергии – 37 748 тыс. тенге,

Услуги водоснабжения – 111 782 тыс. тенге.

Себестоимость составила:

Услуги по производству тепловой энергии -  35 523тыс. тенге,

Услуги водоснабжения – 17 220 тыс. тенге.

В результате в 2015 году полученные убытки от услуг по производству тепловой энергии составили 9 808 тыс. тенге, по подаче воды по распределительным сетям 10 819 тыс. тенге.

Тарифы на услуги АО «ЕЭК» по производству тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям являются убыточным и дотируются за счет основного производства.

- Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период.

Утвержденная тарифная смета на услуги  АО «ЕЭК»:

- по производству тепловой энергии рассчитана на объем оказываемых услуг - 34,0 тыс.Гкал.,  по   факту  объем в 2015 году составил  28,222 тыс. Гкал. Сокращение объемов связано с уменьшением потребительского спроса.

- по подаче  воды по распределительным сетям  план  615 тыс. м3., факт 293 тыс.м3. Сокращение объемов связано с уменьшением потребительского спроса.

- Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за отчетный период.

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»», согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и публичными слушаниями.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, а также предусматривается, что надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются  в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий, в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Следует также отметить, что АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» следуя, установленной законом обязанности,  информирует  потребителей об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» согласно законодательству публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

- Информация о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.

| 5.1 Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги |
| --- |
| по производству тепловой энергии за 2015 год. |  |  |  |

| №№ пп | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели за 2015 год | Отклонени е , % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 30 288 | 35 197 | 116% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 18 795 | 16 631 | 88% | Уменьшение объема производства, фактический объем потребления 28,22 тыс.Гкал, при плане 34,0 тыс.Гкал. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 672 | 239 | 36% | Уменьшение норм расхода на реагенты и вспомогательные материалы, снижения цены на уголь на 9%, снижение расхода мазута |
| 1.2. | топливо | тыс.тенге | 18 123 | 16 392 | 90% |  |
| 1.2.1. | уголь | тыс.тенге | 17 687 | 16 163 | 91% |  |
| 1.2.2. | мазут | тыс.тенге | 436 | 229 | 52% |  |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 1 104 | 1 184 | 107% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | заработная плата производственных рабочих | тыс.тенге | 1 005 | 1 033 | 103% |  |
| 2.2. | соцналог, соцстрахование, профес.пенс.взносы | тыс.тенге | 99 | 151 | 153% |  |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 6 023 | 8 668 | 144% |  |
| 4. | Ремонт и тех. обслуживание | тыс.тенге | 1 855 | 3107 | 168% |  |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 553 | 949 | 172% |  |
| 6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 1958 | 4173 | 213% |  |
| 6.1. | Расходы по охране окружающей среды | тыс.тенге | 1518 | 1989 | 131% |  |
| 6.2. | Плата за пользование зем. ресурсами | тыс.тенге | 32 | 51 | 159% |  |
| 6.3. | Плата за пользование водными ресурсами | тыс.тенге | 138 | 196 | 142% |  |
| 6.4. | Услуги ПРП | тыс.тенге | 270 | 485 | 179% |  |
| 6.5. | Услуги вспомогательных МВЗ | тыс.тенге |  | 1 938 |  |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 895 | 2 551 | 285% |  |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 832 | 2 484 | 298% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 495 | 608 | 123% |  |
| 7.2. | социальный налог и обязательное страхование | тыс.тенге | 49 | 64 | 131% |  |
| 7.3. | амортизация | тыс.тенге | 114 | 267 | 234% |  |
| 7.4. | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 136 | 130 | 96% |  |
| 7.5. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 1 | 2 | 213% |  |
| 7.6. | услуги банка | тыс.тенге | 37 | 17 | 47% | Использование наиболее выгодных банковских тарифов. |
| 7.7. | Прочие работы и услуги |  |  | 1395 |  |  |
| 8 | Расходы по реализации | тыс.тенге | 63 | 68 | 107% |  |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 31 183 | 37 748 | 121% |  |
| IV | Прибыль (убыток) | тыс.тенге |  | -12 034 |  |  |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 31 183 | 25 715 | 82% |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал. | 34 | 28 | 82% |  |
| VII | Тариф (без НДС)* | тенге/Гкал | 913,29 | *911,15 |  |  |

*Примечание: тариф средний, сложившийся за 2015 год ( с1.01.2015-913,29 тенге/Гкал, с 01.07.2015- 907,22 тенге/Гкал)

5.2 Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по подаче воды по распределительным сетям за 2015 год.

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели за 2015 год | Отклонение, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Объем производства хоз-питьевой воды | тыс м3 | 3683 | 1985,87 | 54 |  |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс тенге | 83 740,30 | 111 782 | 134 |  |
| 1 | Материальные затраты -всего | тыс тенге | 8 200 | 9 728 | 119 |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс тенге | 8 200 | 9 728 | 119 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда-всего | тыс тенге | 12 770 | 18 090 | 142 |  |
| 2.1. | заработная плата | тыс тенге | 11 620 | 16 435 | 141 |  |
| 2.2. | соцналог, соцстрахование,профес.пенс.взносы | тыс тенге | 1 150 | 1 655 | 144 |  |
| 3 | Амортизация ОС | тыс тенге | 53 585 | 50 934 | 95,05 |  |
| 4 | Ремонт ОС-всего | тыс тенге | 2 578 | 12 905 | 501 |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс тенге | 6 607,30 | 20 126 | 305 |  |
| 5.1. | услуги охраны | тыс тенге | 3 898 | 4 200 | 108 |  |
| 5.2. | командировочные расходы | тыс тенге |  | 10 |  |  |
| 5.3. | подготовка кадров | тыс тенге | 176 | 218 | 124 |  |
| 5.4. | охрана труда и ТБ | тыс тенге | 679 | 1 147 | 169 |  |
| 5.5. | плата за использование природных ресурсов (воду и др) | тыс тенге | 771,30 | 1 047 | 136 |  |
| 5.6. | дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др коммунальные услуги | тыс тенге | 55 | 87 | 157 |  |
| 5.7. | обязательные виды страхования | тыс тенге | 467 | 1 446 | 310 |  |
| 5.8. | другие виды затрат | тыс тенге | 561 | 2 063 | 368 |  |
| 5.9. | прочие затраты (услуги МВЗ) | тыс тенге |  | 9 908 |  |  |
| II | Расходы периода-всего | тыс тенге |  |  |  |  |
| III | Всего затрат по тарифной смете | тыс тенге | 83 740,30 | 111 782 | 133 |  |
|  |  | на 1м3, тенге | 21,85 | 56 | 258 |  |
| IV | Прибыль (убыток) не отражен в ф 2 | тыс тенге |  | (105 381,3) |  |  |
| V | Всего доходов | тыс тенге | 13 983,00 | 6 401 | 46 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс м3 | 615,00 | 292,93 | 48 |  |
| VII | Нормативные потери | % |  |  |  |  |
|  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |
| VIII | Тариф ( без НДС) | тенге/м3 | 21,85 | 21,85 |  |  |

- Информация о перспективах деятельности (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

В целях исполнения требования пункта 2-3) статьи 7 Закона Республики Казахстана «О естественных монополиях и регулируемых рынках» в октябре 2016 года АО «ЕЭК» будет направлена в уполномоченный орган заявка на утверждение предельного уровня тарифов на производство тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям  на долгосрочный период 2017–2022годы

В качестве перспектив деятельности АО «ЕЭК» определено выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной программы  2016 года.

АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее потребление в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по распределительным сетям по тарифу, утвержденному  Уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами  договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

Претензий на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей в 2015 году не поступало.