## Slide 1
24 июля, 2025
АО «Алюминий Казахстана»
Отчет по итогам 1 полугодия 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алюминий Казахстана» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

## Slide 2: Общая информация
ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» введена в эксплуатацию в 1964 году.
Установленная мощность:
Электрическая – 350 МВт
Тепловая – 1 182 Гкал/час
Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Алюминий Казахстана» уполномоченным органом не установлены
АО «Алюминий Казахстана» является единственным в Казахстане предприятием, выпускающим глинозем (сырье для производства алюминия), а так же крупнейшим работодателем Павлодарской области.
Вид регулируемой деятельности – производство тепловой энергии
Производителем тепла в АО «Алюминий Казахстана» является цеховое подразделение – теплоэлектроцентраль.

## Slide 3: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2025 года
* По регулируемой услуге – производство тепловой энергии
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  | 
 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  | 
 |  |  |  | план | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | производство тепловой энергии, г. Павлодар | Капитальный ремонт №7 | шт | 1 | 1 | 2025 год | - 527 772 | 238 118 | 0 | -238 118 | Ремонт ведется. Платежи во втором полугодии. Ожидается исполнение по итогам года | - | - | 0 | 0
 |  | Объем предоставленных регулируемых услуг | тыс. Гкал | 1 341,939 | 713,212 | 1 полугодие 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 238 118 | 0 | -238 118 | - | - | - | 0 | 0

## Slide 4: Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2025 года (продолжение)
Наименование мероприятий | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | 
 | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Капитальный ремонт №7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года

## Slide 5: Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2025 года
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 1 803 411 | 1 542 158 | -14,5 | 
 | в том числе: |  |  |  |  | 
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 1 279 379 | 874 423 | -31,7 | по результатам проведенных тендерных процедур
2. | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 117 708 | 112 064 | -4,8 | Исполнение ожидается по итогам года
3. | Амортизационные отчисления | тыс.тенге | 116 184 | 296 588 | 155,3 | Рост коэффициента на реализованное тепло
4. | Ремонт | тыс.тенге | 131 331 | 171 129 | 30,3 | Рост коэффициента на реализованное тепло
5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 68 367 | 54 841 | -19,8 | Исполнение ожидается по итогам года
6. | Налоги | тыс.тенге | 77 873 | 22 | -100,0 | Для ПАЗ, ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» получено Комплексное экологическое разрешение (КЭР)
7. | Прочие расходы | тыс.тенге | 12 569 | 33 091 | 163,3 | Рост затрат, не предусмотренных в УТС
II | Расходы периода | тыс.тенге | 8 760 | 13 552 | 54,7 | Рост коэффициента на реализованное тепло
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 1 812 171 | 1 555 710 | 16,5 | 
IV | Прибыль | тыс.тенге | 121 934 | - 527 772 | -532,8 | Снижение доходной части по причине снижения объема предоставленных услуг
V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию | " | 762 089 | 2 516 714 | 230,2 | За счет перераспределения между видами энергии, рост коэффициента на реализованное тепло
VI | Всего доходов | тыс.тенге | 1 934 105 | 1 027 938 | -46,9 | Согласно фактическому объему реализации
VII | Объем реализации тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 341,939 | 713,212 | -46,9 | По фактическим заявкам потребителей
VIII | Тариф, без учета НДС | тенге/Гкал | 1 441,28 | 1 441,28 | - | 

## Slide 6: Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2025 года
Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.
№ п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2024 года | План 2025 года | Факт первого полугодия 2025 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Износ производственных основных средств | - | Не установлено | - | Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года | -
№ п/п | Показатель эффективности | Факт 2024 года | План первого полугодия 2025 года | Факт первого полугодия 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | Снижение износа основных средств | - | Не установлено | - | Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года | -

## Slide 7: Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности и объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2025 года
показатели
Chart: 
 | 1027.938 | 1555.7
Chart: 
 | 713.212
Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал
Доход, млн. тенге
Затраты, млн. тенге
Себестоимость,
тенге/ Гкал
Убыток, млн. тенге
Chart: 
 | 1441.28
Тариф, тенге/ Гкал
Chart: 
 | 2181.27
Chart: 
 | 527.7
Действующий тариф не компенсирует затраты на регулируемые услуги.
Основные финансово-экономические показатели
Объемы предоставленных регулируемых услуг
Chart: 
 | 34.7043 | 65.2957
факт за первое полугодие 2025 года
предусмотрено в утвержденной тарифной смете
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 504,8 тыс. Гкал
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 204,4 тыс. Гкал
Прочие 4 тыс. Гкал
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 918,9 тыс. Гкал
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 401,1 тыс. Гкал
Прочие 21,9 тыс. Гкал
показатели
Утверждено на 2025 год
Факт за 1 полугодие на 2025 года
Chart: 
 | 68.5 | 29.9 | 1.6
1,6%
Chart: 
 | 70.778 | 28.659 | 0.56
1%
ТОО "Павлодарэнергосбыт"
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
прочие

## Slide 8: Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
100%
100%
АО «Алюминий Казахстана»
Предоставление услуг
Тариф на услугу
Регулируемая деятельность
Основная деятельность
Иная деятельность
Работа с потребителями
обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
участие в публичных слушаниях
информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством
Отчеты перед потребителями
публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2025 года отсутствуют.
Отопительный период 2024-2025 гг прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения.
В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.



## Slide 9
Информация о качестве предоставления регулируемых услуг
Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции
Качество предоставляемых услуг обеспечивается:
01
ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.
Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.
06
Использование энергоэффективного оборудования и технологий.
Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.
02
Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.
Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.
05
Оперативное реагирование на жалобы и обращения.
Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.
03
Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.
Автоматизация систем управления и диспетчеризация.
04
Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация
Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.
Соблюдение нормативных требований
Контроль качества
Надёжность и состояние инфраструктуры
Квалификация персонала
Работа с потребителями
Энергосбережение и ресурсоэффективность

## Slide 10: Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2025 год
Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы
тенге/Гкал
1 441,28
Тариф
Проведение среднего и капитальных ремонтов котлов
238,1
млн. тенге
Инвестиционная программа
2026 - 2030 годы
Заявки на утверждение пятилетних тарифов и инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии находятся на рассмотрении уполномоченного органа

## Slide 11: Информация об оказываемых услугах подъездных путей (малая мощность) по итогам полугодия 2025 года
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – 49,6 тыс. тенге будет направлена на проведения капитального ремонта стрелочного перевода № 217
Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались
01
02
03
04
Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за полугодие 2025 года
Затраты АО «Алюминий Казахстана» за первое полугодие 2025 года на оказание услуг подъездных путей составили 4 693,2 тыс. тенге.
Перерасход затрат в целом по тарифной смете обусловлен ростом заработной платы, наличием затрат, которые не были предусмотрены в утверждённой тарифной смете, и инфляционным процессом.
Информация об объемах предоставленных услуг
Объем оказанных услуг составил 3 016,2 вагон*км, в утвержденной тарифной смете – 4 980 вагоно*км.
Информация об основных финансово-экономических показателях
Доход – 183,6 тыс. тенге,
Затраты – 4 693,2 тыс. тенге
Убыток - -4 509,6 тыс. тенге
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2025 года отсутствуют.


## Slide 12
Спасибо за внимание!